[image: image1.png]


ESTADO DE MATO GROSSO

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

CNPJ: 03.238.987/0001-75


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA ESTRADA NOVA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 883792/2019 DA SUDAM, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT E A EMPRESA IC CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI.
O MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na Rua Dos Três Poderes, nº 777, Bairro Centro, CEP 78.535-000, na cidade de Marcelândia/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.238.987/0001-75, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CELSO LUIZ PADOVANI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.230.271-8 SSP/PR e  do CPF nº 546.553.409-59,  residente e domiciliado na cidade de Marcelândia/MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa IC Consultoria e Construções Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº 19.589.446/0001-21, com sede a Avenida Afonso Pena nº 857, Centro, no Município de Centralina/MG, CEP: 38.390-000, neste ato representado por seu proprietário o Sr. Ives Simões Coelho, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.579.787 SSP/MG e CPF/MF nº 087.699.656-09, doravante denominada de CONTRATADA, acordam, nos ter​mos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legisla​ção pertinente, em Aditar o prazo de execução e vigência do Contrato da Obra, firmado em 29 de junho de 2022, originário do procedimento licitatório modalidade Tomada de Preços nº 001/2022, na forma das cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o prazo de execução mencionado na Clausula Quarta e da vigência mencionado na Clausula Quinta do Contrato de Execução de Obra nº 079/2022, que tem como o objeto o seguinte:

Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da estrada Nova República no Município de Marcelândia/MT, conforme Termo de convênio nº 883792/2019 da SUDAM, Conforme Planilhas Orçamentária e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 001/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica alterada a Cláusula Quinta, item 4.1 do contrato original, passando a vigorar o prazo de execução até 26 de dezembro de 2023 e podendo ser prorrogado novamente, obedecendo-se o limite máximo previsto em lei, mediante celebração de novo Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item 5.1 do contrato original, passando a vigorar o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2023 e podendo ser prorrogado novamente, obedecendo-se o limite máximo previsto em lei, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, mediante celebração de novo Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DO AMPARO LEGAL
Este Termo Aditivo está amparado pelo art. 57, § 1º onde os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico financeiro. O Aditivo se justifica em razão da solicitação conforme Oficio nº 032/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos, devido ao requerimento do departamento de Engenharia, em razão de que o prazo inicialmente ajustado entre as partes, não será suficiente para a conclusão da obra, por tanto a real necessidade de prorrogação do prazo contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CERTIDÕES

Foram apresentadas as certidões obrigatórias exigidas por Lei conforme abaixo:

	CERTIDÃO
	Data Emissão
	Data de validade
	Nº da Certidão

	FGTS
	09/05/2023
	07/06/2023
	2023050902201472852504

	RFB/PGFN
	20/01/2023
	19/07/2023
	9D43.D141.38C0.3D25


CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e mantidas em plena vigência as demais cláusulas do Contrato Original, assinado em 19/06/2022, que não conflitarem com o presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORO

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este instrumento contratual é o da Comarca de Marcelândia renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou pareça, ficando expressamente estabelecido que nenhuma notificação ou interpelação, seja a que título for, será considerada pelo CONTRATANTE fora de sua jurisdição.

E por estarem justas, contratadas e aditadas, as partes assinam o presente termo, por si e seus sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de di​reito.
Marcelândia-MT, 26 de maio de 2023. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA – MT

CELSO LUIZ PADOVANI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA: IC CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

IVES SIMÕES COELHO

CPF nº 087.699.656-09

[image: image2.png]


_1135421167

