OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2022 CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO N°1830/2021 SEDUC, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT E A EMPRESA SARTORI ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA.

O MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede Administrativa à Rua Dos Três Poderes, nº 777, Bairro Centro, CEP 78.535-000, na cidade de Marcelândia/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.238.987/0001-75, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. CELSO LUIZ PADOVANI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.230.271-8 SSP/PR e  do CPF nº 546.553.409-59,  residente e domiciliado na cidade de Marcelândia/MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa SARTORI ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.505.221/0001-97, estabelecida na Rua Luiz Pezatti, nº 94, Jardim Rio Grande, Fernandópolis, no Estado de São Paulo, neste ato representado pelo sócio proprietário, o Sr. DANIEL SARTORI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 463000193 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 393.104.358-44, residente e domiciliado na cidade de Fernandópolis/SP, doravante denominada de CONTRATADA, acordam, nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, em Aditar o prazo de execução e vigência do Contrato da Obra, firmado em 29 de junho de 2022, originário do procedimento licitatório modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, na forma das cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o prazo de execução mencionado na Cláusula Quarta e da vigência mencionado na Cláusula Quinta do Contrato de Execução de Obra nº 082/2022, que tem como o objeto o seguinte:

contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma da Escola Estadual Paulo Freire localizada no Município de Marcelândia/MT, conforme Termo de Convênio nº 1830/2021 SEDUC, conforme Planilhas Orçamentárias e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. Fica alterada a Cláusula Quinta, item 4.1 do contrato original, passando a vigorar o prazo de execução até 11 de setembro de 2025 e podendo ser prorrogado novamente, obedecendo-se o limite máximo previsto em lei, mediante celebração de novo Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. Fica alterada a Cláusula Quinta, item 5.1 do contrato original, passando a vigorar o prazo de vigência até 31 de outubro de 2025 e podendo ser prorrogado novamente, obedecendo-se o limite máximo previsto em lei, conforme art.57 da Lei 8.666/93, mediante celebração de novo Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DO AMPARO LEGAL

4.1. Este Termo Aditivo está amparado pelo art.57, § 1º, onde os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico financeiro. O Aditivo se justifica após a solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos através do Ofício nº 029/2025 de 26/02/2025, em razão de que o prazo inicialmente ajustado entre as partes, não será suficiente para a conclusão da obra, por tanto a real necessidade de prorrogação do prazo contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CERTIDÕES

5.1. Foram apresentadas as certidões obrigatórias exigidas por Lei conforme abaixo:

| CERTIDÃO | Data Emissão | Data de validade | Nº da Certidão |
| --- | --- | --- | --- |
| FGTS | 13/03/2025 | 06/04/2025 | 2025030804515807426886 |
| RFB/PGFN | 13/03/2025 | 09/09/2025 | 4D4A.8CC0.7F7E.0C13 |

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas e mantidas em plena vigência as demais cláusulas do Contrato Original, assinado em 29/06/2022, que não conflitarem com o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO

7.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este instrumento contratual é o da Comarca de Marcelândia renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou pareça, ficando expressamente estabelecido que nenhuma notificação ou interpelação, seja a que título for, será considerada pelo CONTRATANTE fora de sua jurisdição;

7.2. E por estarem justas, contratadas e aditadas, as partes assinam o presente termo, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Marcelândia-MT, 13 de março de 2025.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA – MT

CELSO LUIZ PADOVANI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA: SARTORI ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

DANIEL SARTORI

CPF nº 393.104.358-44

PROPRIETÁRIO